UMOWA NR …../ZZN/2019

zawarta w dniu ……….. 2019 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym "PEGIMEK"

Sp. z o. o. w Świdniku, z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik, zarejestrowana

w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124113 NIP 713-020-78-84,
REGON 430121305, wysokość kapitału zakładowego 22 881 500,00 reprezentowanym przez:

Huberta Obrusiewicza – Prezesa Zarządu

Jerzego Irsaka – Wiceprezesa Zarządu

zwanego dalej Zamawiającym, a ………………………………………………………………….. zwaną dalej Wykonawcą o następującej treści:

§ 1

Podstawa wykonania umowy

Umowa została zawarta z wykonawcą wyłonionym na podstawie zebranych ofert na zlecenia Gminy Miejskiej Świdnik z dnia 02.04.2019 r. znak: WMK-N.7151.26.2017 w sprawie wykonania przebudowy korytarza na pomieszczenie sanitarne w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Kolejowej 4 w Świdniku będącym własnością Gminy Miejskiej Świdnik.

§ 2

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przebudowę korytarza na pomieszczenie sanitarne w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Kolejowej 4 w Świdniku będącym własnością Gminy Miejskiej Świdnik.

2.  Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie n/w robót:

-    roboty rozbiórkowe, ścianki działowe i stolarka drzwiowa,

-    tynki i okładziny, gładzie i malowanie oraz podłoża i posadzki,

-    instalacje sanitarne i elektryczne oraz montaż armatury, wyposażenia i osprzętu.

3.  Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące złączniki:

-    oferta wykonawcy,

-    kosztorys ofertowy,

-    projekt budowlany,

-    specyfikacja techniczna.

§ 3

Termin wykonania umowy

Termin wykonania umowy – 30 dni od daty podpisania umowy.

§ 4

Wynagrodzenie wykonawcy

1.   Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne z

całość zadania w kwocie ……………………………………………………………… zł. netto.

2.  Do w/w wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.  Kalkulację ceny ofertowej sporządzono wg następujących stawek jednostkowych i narzutów:

Stawka roboczogodziny –

Koszty pośrednie –

Koszty zakupu –

Zysk -

§ 5

Obowiązki wykonawcy

1.  Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej.

2.  Roboty dodatkowe, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania

zamówienia podstawowego a nieobjęte umową podstawową mogą być realizowane

3.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z ofertą, uzgodnieniami z

Zamawiającym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz usunąć wszystkie

wady i usterki występujące w tym przedmiocie w okresie gwarancji i rękojmi.

4.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, Wykonawca

będzie uzgadniać z Zamawiającym wybór materiałów i osprzętu, o których mowa kosztorysie

ofertowym.

5.  Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.

- stawy „Prawo budowlane”, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz

projektu.

6.  Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa,

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

7.  Wykonawcy przejmie miejsce robót w terminie do 3 dni od podpisania umowy.

8.  Po przyjęciu placu budowy Wykonawca odpowiada za stan BHP, ochronę przeciwpożarową,

dozór mienia oraz za wszelkie szkody powstałe w okresie trwania budowy.

9.  Wykonawca zapewni na czas trwania budowy (tj. od dnia rozpoczęcia robót do dnia oddania do

użytku węzła sanitarnego 1 szt. toalety przenośnej typu TOI-TOI dla mieszkańców budynku

Kolejowa 4.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

- W dniu przekazania placu budowy Zamawiający obowiązany jest użyczyć na okres trwania budowy kompletną dokumentację techniczną na wykonanie przedmiotu budowy.

- Zamawiającego reprezentować będzie Stanisław Gontarz.

- Zamawiający zapewnia źródło energii elektrycznej i wody, rozliczenie nastąpi wg wskazań

podliczników zamontowanych przez Wykonawcę, a w przypadku ich braku wg ryczałtu

określonego przez Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za wykonane roboty w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

§ 7
Ubezpieczenia

1.   Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć

w okresie trwania budowy lub posiadać ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności.

2.   Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków

powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

§ 8

Kary umowne

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach, z zastrzeżeniem.

2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

2.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z zadaniem zapłaty. Zamawiający może potracić należną mu kwotę kary bez zgody Wykonawcy z należności za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 9

Usuwanie wad

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może je usunąć na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne z tytułu zwłoki do dnia ich usunięcia.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby firmy Wykonawcy,

- ogłoszeniu upadłości firmy,

- wszczęciu postępowania upadłościowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy,

- zamiarze rozwiązania umowy spółki,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

Niezawiadomienie w terminie 7 dni Zamawiającego o zaistnieniu powyższych zdarzeń

spowoduje przepadek zabezpieczenia tytułu rękojmi i gwarancji.

§ 10

Warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie netto, płatne przez Zamawiającego fakturą końcową za wykonanie   Podstawą do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego przedmiotu

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę końcową wraz z podpisanym protokółem odbioru końcowego najpóźniej w terminie do 14 dni po dokonaniu protokólarnego odbioru i przekazania obiektu do użytku bez wad i usterek.

§ 11

Rozliczenie robót

- Rozliczenie wykonanych robót będzie rozliczna wg kosztorys powykonawczego w nawiązaniu do cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

- Roboty wyszczególnione w § 11 Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów.

- Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust. 2, będzie ustalone kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora ds. technicznych na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym lub składników kalkulacyjnych zawartych w § 4.

§ 12

Odbiór końcowy

1.   Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie wraz

załączeniem wszystkich dokumentów wymaganych do odbioru końcowego.

2.   Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przez

inspektora zakończenia i rozliczenia robót.

3.   Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić odbioru robót do

czasu usunięcia wad lub zlecić ich usunięcia osobie trzeciej, a kosztami obciąży Wykonawcę.

§ 13

Rękojmia i gwarancja

1.   Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na roboty objęte

umową, licząc od daty odbioru końcowego.

2.   W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia

usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni licząc od daty

powiadomienia przez Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie Zamawiający

ma prawo naliczyć kary umowne z tytułu zwłoki do dnia ich usunięcia.

- Jeżeli Wykonawca uchyla się od usunięcia wad i usterek Zamawiający ma prawo zlecić ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem rękojmi.

§ 15

Zabezpieczenie wykonania umowy

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed rozpoczęciem robót w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.

- W przypadku zabezpieczeń udzielonych w formie poręczeń bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, z treści tych poręczeń lub gwarancji wynikać musi jednoznacznie, iż są one płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, oraz mają charakter bezwarunkowy i nieodwołalny przez cały okres ich obowiązywania.

- Oryginały dokumentów: poręczeń bankowych gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych, Wykonawca ma obowiązek wręczyć Zamawiającemu przed zawarciem Umowy.

- Dopuszcza się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu, które będzie potrącane z każdej wystawionej faktury w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto.

- Zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wykonane poszczególne etapy przedmiotu umowy.

- Wymienione zabezpieczenia zostaną zwolnione, jeśli we wskazanych terminach nie zostaną stwierdzone wady. Jeżeli zabezpieczenia, o których mowa powyżej ustanowione są w formie potrąceń z faktur na rachunek bankowy Zamawiającego, ich wypłata może nastąpić po spełnieniu się warunków określonych w § 15 ust. 4 na pisemne wezwanie Wykonawcy zawierające numer rachunku bankowego, na który należy dokonać przelewu środków finansowych.

§ 15

Zamówienie uzupełniające

1.   Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na wykonaniu

większej ilości tego samego rodzaju zamówienia niż przewidywana w zamówieniu

podstawowym, jednakże nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.

2.   O konieczności wykonania robót w szerszym zakresie niż wynika to z przedmiaru robót i oferty

stanowiącej załącznik do umowy, to jest robót dodatkowych, zamiennych lub

nieprzewidzianych Wykonawca zobowiązany jest przed podjęciem się ich wykonania

zawiadomić na piśmie Zamawiającego.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Wszystkie ewentualne sprawy sporne powstałe na tle wykonania umowy strony będą

rozstrzygać polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia sprawy spory podlegają rozstrzygnięciu przez

właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i

prawa budowlanego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

Zamawiający:							Wykonawca:

1.   ..........................						1.   ..........................

2. ………………….